Текущий график капитального ремонта жилищного фонда г. Сенно и Сенненского района на 2021 год

(утвержден решением Сенненского районного исполнительного комитета

от 26 января 2020 г. № 69 ”О капитальном ремонте жилых домов на 2021 год“)

| № п/п | Наименование объекта | Общая площадь квартир жилых домов, кв.м. | Сметная стоимость объекта, рублей | Сроки проведения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начало | окончание |
| Объекты с вводом площади в текущем году |
| 1. | Капитальный ремонт жилого дома № 1 по ул. Многоэтажная в д. Цыпки Сенненского района | 374 | 170 000,00 | апрель | июль |
| 2. | Капитальный ремонт жилого дома № 31А по ул. Луначарского в г.п. Богушевск Сенненского района | 1 455 | 168 208,00 | апрель | август |
| Объекты без ввода площади в текущем году |
| 1. | Капитальный ремонт здания общежития № 34Б по ул. Красный Октябрь в г. Сенно | 1 455 | 440 000,00 | ноябрь | 2022 |
| 2. | Капитальный ремонт жилого дома № 8 по ул. Многоэтажная в д. Цыпки Сенненского района | 1 276 | 326 221,00 | - | - |
| Разработка проектной документации |
| 1. | Капитальный ремонт жилого дома № 97А по ул. Октябрьская в г. Сенно | 1 777 | 16 000,00 | март | май |
| 2. | Капитальный ремонт здания жилого дома № 12 по ул. Горовца в д. Ског Сенненского района (предпроектная документация) | 1 262 | 6 336,00 | апрель | июнь |
| 3. | Капитальный ремонт здания общежития № 34Б по ул. Красный Октябрь в г. Сенно | 1 455 | 23 800,00 | январь | март |