Текущий график капитального ремонта жилищного фонда

г. Сенно и Сенненского района на 2022 год

(в редакции Сенненского районного исполнительного комитета

от 19 апреля 2022 г. № 363 ”Об изменении решения Сенненского районного исполнительного комитета от 24 января 2022 г. № 73“)

| № п/п | Наименование объекта | Общая площадь квартир жилых домов, кв.м. | Сметная стоимость объекта, рублей | Сроки проведения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начало | окончание |
| Объекты с вводом площади в текущем году |
| 1. | Капитальный ремонт жилого дома № 9 по ул. Многоэтажная в д. Цыпки Сенненского района | 1 280 | 396 891,00 | апрель | июль |
| 2. | Капитальный ремонт жилого дома № 6 по ул. Заводская в г. Сенно | 3 626 | 1 113 000,00 | июнь | январь 2023 |
| Разработка проектной документации |
| 1. | Капитальный ремонт жилого дома № 6 по ул. Заводская в г. Сенно |  |  | декабрь 2021 | апреля 2022 |
|  | Капитальный ремонт жилого дома № 9 по ул. Многоэтажная в д. Цыпки Сенненского района |  |  | ноябрь 2021 | февраль 2022 |
|  | Капитальный ремонт жилого дома № 9 по ул. Цурана Н.Л. в аг. Мошканы Сенненского района | 1 460 | 10 000,00 |  |  |
|  | Капитальный ремонт жилого дома № 2 по ул. Многоэтажная в д. Цыпки Сенненского района | 366 | 2 000,00 |  |  |
|  | Капитальный ремонт жилого дома № 3 по ул. Многоэтажная в д. Цыпки Сенненского района | 365 | 2 000,00 |  |  |